禹政〔2021〕25号

禹州市人民政府

关于印发禹州市2022年度林业生态建设

实施方案的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门，各有关单位：

现将《禹州市2022年度林业生态建设实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2021年12月31日

禹州市2022年度林业生态建设实施方案

为进一步推动禹州市林业生态建设，彰显生态宜居魅力，依据《森林河南生态建设规划（2018—2027年）》和2022年度许昌市林业生态建设部署，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,按照“三增四转五统筹”总要求，坚持以满足人民良好生态需求为总目标，以国务院办公厅“六个严禁”为红线，统筹山水林田湖草系统治理，着力提升森林建设质量，加快绿色产业发展，强化森林资源保护，增进绿色惠民富民，促进绿富同兴，守护绿色生态成果，实现“以绿荫城、以绿植山、以绿护水、以绿治矿”的生态效益，进一步筑牢生态屏障，为建设天蓝、地绿、山青、景美的“美丽禹州”做出贡献。

二、目标任务

2022年，全市林业生态建设任务2.531万亩，其中：生态廊道建设工程1760亩，农田防护林建设工程100亩，乡村绿化美化工程（果树进村）840亩，山区生态体系建设1.261万亩（含人工造林2610亩，飞播造林1万亩），森林抚育1万亩。强力推进河南省森林城市建设，并建成11个许昌市级森林乡村（果树进村示范村）。

- 重点工作

- （一）聚焦提质增效，科学开展国土绿化。统筹国土绿化和耕地保护，深入挖掘城乡绿化潜力，严格落实国务院决策部署，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，认真贯彻《国务院办公厅关于科学绿化意见》，围绕“碳达峰、碳中和”，聚焦提质增效，因地制宜，科学推进国土绿化工作，持续增加森林面积，稳步提高森林质量，着力提升我市生态系统碳汇增量。

- 1.大力开展“增绿”行动。按照《许昌市自然资源和规划局关于印发许昌市小城镇和农村人居环境综合整治“增绿”行动实施意见的通知》要求，扎实开展乡村绿化美化行动，推进“果树进村”工作。深入挖掘镇村街道、背街小巷、广场游园、机关企业、医院高校、农户庭院的造林绿化潜力，因地制宜，统筹谋划，全面开展乡村道路、庭院、空闲地和游园增加“四绿”行动，做到见缝插绿、能绿则绿，宜果则果、宜林则林，形成春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿的田园风光，助推全市人居环境综合整治集中攻坚行动取得成效。2022年，全市计划完成乡村绿化美化建设任务840亩。

- 2.完善生态廊道网络建设。围绕高速公路、铁路、国道、省道、县乡道和河道等主要廊道，严格落实《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）精神，按照铁路、公路两侧用地范围以外绿化带宽度不得超过5米，其中县乡道路不得超过3米要求，进行查缺补漏，对绿化质量不高，缺株断档的进行完善提升。按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省南水北调中线工程水源保护区生态环境保护专项行动方案的通知》（豫政办明电〔2021〕29号）和《河南省林业局关于印发南水北调中线工程干渠生态廊道完善提升工作方案的通知》（豫林生字〔2021〕46号）要求，做好与国土空间利用规划和新一轮林地保护利用规划的衔接，根据土地性质变更结果，对照现状监测调查，完成南水北调生态廊道两侧50米生态防护林带的新建和完善提升。2022年，全市计划完成南水北调两侧防护林带建设任务1760亩，其中新建1195亩，完善提升565亩。

- 3.巩固农田防护林建设。围绕高标准农田建设，坚持“因害设防、因地制宜”的原则，建立带、片、网相结合的多树种、多层次、稳定的农田防护林体系，构筑农田高产稳产的生态屏障。以乡道、村道、生产道路和河流沟渠林带作为骨干，有计划、分步骤整体推进农田防护林改扩建，消除林网空档，致力建成“田成方、林成网、沟相通、路相连”的农田防护林体系，提高农田粮食生产能力。栽植以高大乔木和乡土树种为主，以绿化美化树种为辅，按照300亩一个网格的标准，打造农田防护林体系，确保林网控制率达到95%以上。2022年重点在褚河街道、张得镇、顺店镇等3个镇（街道）的高标准良田项目区内，打造农田防护林网“样板”，带动其它区域林网有序建设，完成农田防护林体系建设工程100亩。

- 4.加强山区生态修复。一是按照“谁开采、谁治理，谁破坏、谁治理，边开采、边治理”的原则，深化“三山”（露天矿山、废弃矿山、绿色矿山）综合整治，通过“宜林则林，宜草则草”，分类施策，分类治理，开展矿山生态修复，最大限度减少裸露地面，消除或减轻地质灾害隐患，恢复绿水青山。二是加大山区乡镇宜林荒山荒地造林和困难地造林力度，创新造林机制，提供优惠政策，吸引社会资金投入到生态建设中来，确保“栽得上，有人管，能成活”。通过采用人工造林、封山育林和飞播造林等方式，加快山区绿化步伐，提高森林覆盖率，筑牢山区绿色生态屏障。持续推进山区生态经济林建设，扩大栽植面积，形成规模化经营，培育特色经济产业，实现生态建设与产业发展的良性循环，促进生态效益、经济效益和社会效益的“三赢”。2022年，全市计划完成山区生态林建设任务1.261万亩，其中飞播造林1万亩，人工造林0.261万亩。

5.提升中心城区绿化水平。围绕城市园林化建设，进一步提升城市建成区绿化水平，巩固国家园林城市创建成果。做好城市道路绿化和游园绿地建设，重点在规划区周边建立城市生态屏障，打造集景观、休闲、娱乐、生产为一体的复合型生态体系，大力推进社区公园、街头游园、林荫道路、绿道绿廊建设，逐渐增加公园数量、城市绿量。将老城区“拆”“腾”“退”出来的空地和边角废地合理开发，建设成开放性的“口袋公园”，提升我市人居环境质量，使市民有充分的生态获得感。

6.精准开展森林抚育。依据《河南省森林经营规划（2016－2050年）》要求，按照可持续经营理念，加强中幼龄林抚育和低质低效林改造，促进林木生长，提高林地生产力。按照“伐小留大，伐弱留强”的原则，科学制定森林抚育方案，规范森林抚育施工作业，严格作业质量，确保森林抚育取得成效。根据不同培育目标，选择抚育间伐、修枝、割灌、补植等合理的抚育方式，提升营林工作水平，提高林木质量，增加森林蓄积，保护林业生态资源。2022年，全市计划完成森林抚育任务1万亩。

7.持续推进森林城市创建。坚持“以人为本、生态优先、城乡统筹、因地制宜、突出特色”的原则，以森林城市、森林特色小镇、森林乡村（果树进村示范村）等创建为抓手，同步推进城市和乡村绿化、美化、森林化。进一步拓展绿化空间，提升森林质量，弘扬生态文化，增加生态产品供给，开展多层次“森林”系列创建体系，深入推进市级森林乡村（果树进村示范村）—省级森林乡村—国家级森林乡村和省级森林特色小镇—省级森林城市建设，形成城、镇、村共创的发展格局，穿点连线，实现全域绿海，加快构建覆盖城乡的高水平森林生态网络。2022年，强力推进省级森林城市建设，并建成11个许昌市级森林乡村（果树进村示范村）。

- （二）全面推行林长制，着力强化森林资源保护管理。全面推行林长制，建立县、乡、村三级林长工作格局，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的保护发展林草资源长效机制。落实各级林长组织对辖区内生态建设、森林资源保护、森林防火、野生动植物保护、古树名木保护等具体责任，确保山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。

- 1.加强林地管理水平。强化森林资源“一张图”建设、应用和维护更新，做好“一张图”与国土“三调”数据的对接融合，在国土空间规划的统领下，协调林地保护与利用的关系，科学规划林业发展空间，编制新一轮林地保护利用规划。利用卫星遥感影像和其他基础数据处理，开展新一轮森林资源二类调查，摸清各类林地面积、森林、林木蓄积；持续开展年度森林督查和打击毁林专项行动，严格执行林地用途管制，切实遏制非法占用林地、湿地、破坏森林资源等违法行为，加强林木采伐管理，严格依法控制采伐。全市森林、林木采伐量不突破年森林采伐限额，林木凭证采伐率、办证合格率均达到90%以上，征占用林地审核、审批率达到95%以上。

- 2.全面保护湿地资源。坚持保护优先、科学恢复、适度利用的原则，严守湿地面积保有量红线，对湿地资源实行全面保护和总量管控，湿地面积只增不减，湿地保护率达到50%以上。加大湿地生态系统的整体性保护恢复力度，构建以湿地公园为主体、小微湿地保护为补充的湿地保护体系，从而进一步增强湿地生态系统的固碳能力。加快完成河南禹州颍河国家湿地公园建设，按时提请国家林业和草原局验收。

- 3.提升森林防火水平。扎实推进森林火灾风险普查，为森林防灭火提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。加强防火隔离带、防火道路、蓄水池等基础设施建设，加强森林防火物资的储备和装备的保养；加强专业半专业队伍建设，专业队建队率要达到100%；持续深化防火码、互联网+督查系统推广应用，增强森林防火基础支撑能力。压实森林防火责任，按照“分级负责、属地管理、条块结合、群防群治、综合促管”的原则，完善森林防火网格化管理体系。加强森林防火宣传，开展森林火灾隐患排查整治，严格野外火源管控，加强值班值守和督导检查，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故发生，年度森林火灾受害率控制在0.5‰以内。

- 4.切实加强林业有害生物防控工作。按照“谁经营、谁收益、谁防治”的原则，建立属地+部门联防联控机制，加强病虫情监测预警，广泛宣传发动群众，提升末端发现能力，做到早发现、早预警、早应对。继续在生态廊道等重点生态区域开展飞机防治林业有害生物，扩大实施无人机精准防治，防止出现大的灾害。林业有害生物成灾率控制在3‰以下,无公害防治率达到90%以上,测报准确率达到90%以上,种苗产地检疫率100%。

（三）优化产业结构，加快促进林业产业发展

1.创新造林机制，提高林业效益。积极探索和推广林药间作、林果间作、林苗间作、林菜间作、林菌间作、林禽共养等造林模式，不断促进林下种植养殖规模化、标准化。提倡林业采摘、休闲观光、生态旅游。积极引导和扶持林产品加工企业向“精、深、优”方向发展，努力提高产品附加值；鼓励林产品加工企业上规模、上档次、创品牌，培育林产品加工产业链条，提高林业产业竞争力。

2.推动技术创新促进产业发展。积极开展送科技下乡活动，通过发放林业宣传资料、举办培训班和现场指导等形式，在林业政策、新品种培育、林木良种引进、优质速生丰产林培育、生态防护林体系构建、林木病虫害综合防治、生态综合治理与恢复及标准化生产等方面，对林农、林企提供技术指导、人才培训、信息共享等全方位服务。探索建立技术人员挂钩联系制度，实行分片包干，以培养乡土林农技术骨干为重点，参与营造林管护全过程，全面提升生态建设质量和水平。

四、进度安排

第一阶段：2022年1月底前，完成年度造林任务过半。

第二阶段：2022年3月12日植树节前，保证年度营造林任务大头落地。

第三阶段：2022年4月底前，完成年度营造林任务。

第四阶段：2022年7月底前，完成年度飞播造林任务。

- 五、保障措施

- （一）全面加强组织领导。各级各有关部门要高度重视，树立大生态、大格局、大统筹理念，把林业生态建设工作摆上重要议事日程，以全面推行林长制为抓手，切实加强领导，严格落实林业生态建设工作目标任务，及时研究解决工作中遇到的重大问题，高位推动全市林业生态建设。各乡镇（街道）党政主要负责同志切实担负起第一责任人职责，负总责、亲自抓，结合全市整体实施方案，认真研究分解辖区工作任务，倒排工作节点，具体责任到人，推动工作快速推进。分管领导具体抓、靠前抓，明确任务，夯实责任，强化措施，保证质量，确保承担的林业生态建设任务按时间节点完成。

- （二）切实加大资金投入。积极探索土地流转、市场化造林、专业化管护等新举措，把政府主导与市场运作、社会投入结合起来，坚持政府投资和企业出资、社会融资并重的多元化投资原则，制定优惠政策，加大招商引资力度，用足、用活、用好林业贴息贷款政策，鼓励各种社会主体跨所有制、跨行业、跨地区投资发展林业，积极吸纳企业、大户、集体等社会资金参与国土绿化建设，探索形成多种造林新模式。同时，有效整合乡村振兴、农业开发、国土整治等方面资金，用于林业生态建设，积极争取国土绿化、森林资源管护、湿地等生态保护体系、林业产业发展等林业专项资金，助推全市林业生态建设健康发展。

- （三）严格规范绿化建设。根据第三次全国国土调查数据和国土空间规划，综合考虑土地利用结构、土地适宜性等因素，科学编制年度绿化建设实施方案，合理确定绿化目标任务等。严格执行遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”规定，在使用林地造林绿化基础上，深挖山区困难地、农村四旁隙地、废弃矿山、城市留白用地等绿化用地潜力，结合立地适应性、植被生长特性、区位主体功能需要，适地适树选择绿化树种草种，优化林种草种结构，增加造林树种多样性。按照山水林田湖草沙整体保护、系统修复的要求，结合水资源时空分布和承载能力，因地制宜，分区分类施策，通过宜造则造、宜封则封、宜飞则飞，封飞造结合等方式科学开展绿化建设。

- （四）营造良好社会氛围。充分利用新闻媒体宣传林业生态建设的社会性和公益性，营造森林城市建设浓厚氛围。将森林公园、湿地公园、国有林场等作为普及生态保护修复知识，弘扬科学绿化理念的重要阵地，依托“世界湿地日”“世界森林日”“世界防治荒漠化与干旱日”“植树节”“爱鸟周”等活动，开展主题宣传，强化和凝聚全社会生态保护共识，使生态建设成为全民的自觉行动。探索实现“线上线下”互动、全民参与植树的新形式，提高义务植树尽责率和参与度，形成全社会关注森林、保护生态的强大合力。

- （五）不断强化督促指导。市党务政务督查服务中心和市林业发展中心组成联合督查组，对林业生态建设工作情况进行跟踪督查，督促各责任单位严格按照实施方案和造林规划要求进行建设。对林业生态建设工作进展缓慢、质量较差的单位，实行效能告诫；对工作不力、行动迟缓、影响全局工作的，按照有关规定进行问责。市电视台、报社等新闻媒体要加大对各重点工程的宣传力度并进行跟踪报道，营造良好的工作氛围。同时，继续坚持“日报告、周通报”督查工作制度，每天将工作完成情况向市委、市政府主要领导汇报，并根据各责任单位任务完成情况进行排名、通报，督促任务落实，确保造林质量和实效。

- 附件：禹州市2022年度林业生态建设任务明细表

禹州市人民政府办公室　　　　  　　     2021年12月31日印发