《禹州市2022年度林业生态建设实施方案》政策解读

一、出台背景

2021年12月，许昌市人民政府关于印发2022年度森林许昌生态建设实施方案的通知。其中要求：2022年,森林许昌生态建设营造林任务52750亩。包括:造林任务16764亩(飞播造林10000亩、人工造林6764亩),人工育苗780亩,花卉苗木改培20000亩,中心城区园林绿化面积1006亩,森林抚育14200亩,创建果树进村示范村55个。时间进度为：第一阶段:2022年1月底前,年度造林任务完成过半。第二阶段:2022年3月12日植树节前,年度造林任务大头落地。第三阶段:2022年4月底前,年度造林任务全面完成。根据文件要求，禹州市2022年林业生态建设的目标任务为24245亩。

二、目的意义

印发2022年禹州市林业生态建设实施方案的目的是为了加快推进生态文明建设，提升国土绿化水平和生态系统功能，提速禹州市森林生态建设，推进河南省森林城市创建工作。全力打造布局合理、功能高效、景观优美、林水相依、宜居宜业宜游的大美禹州。加强林业生态建设，是改善城市人居环境的重要途径，是实践乡村振兴战略的有力抓手，是提升人民生态福祉的现实需求。

三、年度目标

2022年，全市林业生态建设完成2.531万亩，其中：生态廊道建设工程1760亩，农田防护林建设工程100亩，乡村绿化美化工程（果树进村）840亩，山区生态体系建设1.261万亩（含人工造林2610亩，飞播造林1万亩），森林抚育1万亩。强力推进河南省森林城市建设，并建成11个许昌市级森林乡村（果树进村示范村）。

四、重点工程

按照“提质提速增绿量，造林造景造生态，做绿做道做产业”的工作思路，围绕实现城市园林化、平原林网化、乡村林果化、道路林荫化、庭院花园化的目标，组织实施七大工程，抓好林业高质量发展，助推乡村振兴，构筑国土绿色生态安全屏障：

- 1.乡村绿化美化工程；2.生态廊道绿化提升工程；3.农田林网工程；4.山区生态修复工程；5.中心城区森林（湿地）公园建设工程；6.森林抚育工程；7.森林城市创建工程；

五、保障措施

一是要加强组织领导，二是要切实加大资金投入，三是要严格规范绿化建设，四是要营造良好社会氛围，五是要不断强化督促指导。